附件2

方山县项目建设“冬季行动”工作任务分解表

工作任务	责任单位
在建项目攻坚专项行动	1.督促施工单位，抢抓有效施工时间，在保证施工安全与质量的前提下，力争形成更多实物量。	各项目主管单位
项目储备专项行动	2.2026年谋划项目数不低于2025年纳入统计库项目数的1.2倍，年度计划投资较2025年固定资产投资目标任务（投资额）增加20%以上。	县发展和改革局、县项目推进中心
3.2026年一季度新建项目开工率35%以上，上半年达80%；续建项目一季度全部复工。	各项目主管单位
项目手续审批专项行动	4.成立项目联合审批服务工作组，统筹各项目主管单位和相关审批部门提前介入、靠前服务，推动项目前期手续办结率明显提高。	县行政审批局、方山生态文化旅游示范区
项目要素保障专项行动	5.加快政府资金拨付进度，指导项目申请资金。组织政银企对接，支持引导金融机构扩大对2026年建设项目的信贷支持。	县发展和改革局、县财政局
6.制定用地保障计划，定期召开推进会分析研判，缩短报批周期，提高审批效率。	县自然资源局
7.全面摸排项目环境容量需求，优先保障重点项目的污染物排放指标，加快项目的环评审批办理。	市生态环境局方山分局、县行政审批局
8.指导企业优化碳排放双控，加快节能审查、验收程序办理。	县发展和改革局
重点项目入统入库专项行动	9.全面摸排企业及项目变动情况，加强业务培训指导，确保已开工项目应入尽入。	县统计局